РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                             
                                                     Администрация
Ербогаченского муниципального образования 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


                07.06. 2013 г                 с.Ербогачен                             № 41-п



О разработке схемы теплоснабжения
Ербогаченского муниципального образования 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Ербогаченского муниципального образования 
                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.    Разработать схему теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования на период до 2027 года. 
2.    Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования  в соответствии с графиком (приложение №1).  
3. Утвердить Рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования в следующем составе:
-Кузаков М.И., заместитель главы  Ербогаченского муниципального образования ;
-Юрьев С.О.-специалист по жизнеобеспечению, ГО и ЧС Ербогаченского муниципального образования;
-Шеметов А.В.- заместитель председателя комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ  администрации МО «Катангский район» (по согласованию);
-Акопян М.П.., директор МУП «Ербогаченское» (по согласованию); 
-Козлов В.В., гл.инженер МУП «Ербогаченское» (по согласованию);
-Муллер А.Н., главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Катангский район»(по согласованию).
3. Назначить ответственным за разработку и утверждение схемы теплоснабжения – Кузакова М.И., заместителя   главы Ербогаченского муниципального образования .                                                                                                                     
4. Утвердить Положение о рабочей группе для разработки схемы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования (приложению № 3). 
5. Отделу по управлению делами администрации  Ербогаченского муниципального образования разместить в  течение 3 календарных дней, с момента подписания данного постановления  на официальном сайте администрации Ербогаченского муниципального образования  уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения (приложение № 2).  
6.   Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения  в срок до 20.06.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 для представления информации разработчикам схемы теплоснабжения по их запросам. 
7.  Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ербогаченского муниципального образования. 
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 

 Глава Ербогаченского 
муниципального образования                                           Е.Н.Дроздова
 



















                                                                                                             Приложение №1
                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                        Ербогаченского МО 
                                                                                                  от     07.06.2013 г. № 41-п
      

                                                          График 
                     разработки и утверждения схемы теплоснабжения 
                       Ербогаченского   муниципального образования


	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок
 выполнения
	Ответственные лица


	1.
	Принятие постановления администрации о  разработке схемы теплоснабжения Ербогаченского МО  
	До 10.06.2013года
	Глава Ербогаченского МО  

	2.
	Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения
	До 10.06.2013года
	Глава Ербогаченского МО  

	3.
	Подготовка и размещение уведомления  о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте 	

	В течение 3-х календарных дней с даты принятия постановления
	Глава Ербогаченского МО  

	4.
	Подготовка технического задания для проведения торгов по определению разработчика  проекта схемы теплоснабжения
	До 20.06.2013 года
	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  
Рабочая группа


	5.
	Сбор исходной информации в соответствии с пунктом 10 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения
	До 20.06.2013 года
	Рабочая группа


	6.
	Проведение торгов по определению разработчика  проекта схемы теплоснабжения
	До 10.07.2013года
	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  

	7.
	Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения  информации для выполнения работ по разработке проекта схемы теплоснабжения
	В течение 14 календарных дней с даты  получения запроса от разработчика
	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  
Рабочая группа

	8.
	Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту	
 	

	до 30.09.2013 г. 	

	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  


	9.
	Опубликование сведений о размещении  проекта схемы теплоснабжения  на сайте администрации Ербогаченского МО в  печатном издании «Ербогаченский вестник» и газете «Правда Севера»
	В течение 
3 календарных дней со дня опубликования на сайте 
	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  


	10.
	Размещение схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме	

	до 01.12.2013
	Отдел по экономике и финанасам администрации Ербогаченского МО  




















                                                                                                                              Приложение №2
                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                        Ербогаченского МО 
                                                                                                  от   07.06.2013 г.  № 41-п
 
 
                                                  УВЕДОМЛЕНИЕ
                         о начале разработки схемы теплоснабжения 
                      Ербогаченского муниципального образования 

 
       Администрация Ербогаченского муниципального образования уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения сельского поселения  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования   от  07.06. 2013 года   № . 41-п
     Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих  организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ербогаченского муниципального образования , а также о тарифах в сфере теплоснабжения, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган - администрацию Ербогаченского муниципального образования .
      Юридическое лицо приступившие к разработке проекта схемы теплоснабжения, обязано направить уведомление об этом в администрацию Ербогаченского муниципального образования:666611 Иркутская область, Катангский район, с.Ербогачен, ул.Увачана 6, тел.(факс) 8-395-60-21-496; е-mail: erbogachenmo@mail.ru; cайт: www. erbogachen.ru
Ответственное лицо –Дроздова Елена Николаевна- глава поселения.
 
 
 





 
 
                                                                                                            Приложение №3
                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                        Ербогаченского МО 
                                                                                                  от  07.06.2013 г.      № 41-п  
                                                   

                                                Положение
            о рабочей группе по разработке технического задания
             по созданию схемы теплоснабжения Ербогаченского
 муниципального  образования  и обеспечения необходимой информацией
                          разработчика схемы теплоснабжения

                                        1. Общие положения

1.1. Рабочая группа создана с целью разработки технического задания по созданию схемы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования и обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" , другими федеральными законами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Ербогаченского муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

                                       2. Задачи рабочей группы

2.1. Разработать техническое задание по созданию схемы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования , руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.
2.2. Обеспечить разработчиков схемы теплоснабжения необходимой информацией в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

                                       3. Обязанности рабочей группы

Для решения возложенных задач рабочая группа:
3.1. анализирует состояние системы теплоснабжения Ербогаченского муниципального образования , выявляет основные проблемные точки в системе теплоснабжения, рассматривает несколько вариантов развития системы теплоснабжения поселения.
3.2. заслушивает представителей теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, по вопросам, отнесенным к деятельности рабочий группы.
[bookmark: _GoBack]
                                   4. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
4.1. запрашивать в установленном порядке в отделах  администрации Ербогаченского муниципального образования , в теплоснабжающих организациях, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,  необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
4.2. привлекать к участию в заседаниях рабочей группы представителей , администрации поселения, теплоснабжающих организаций, , осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, потребителей тепловой энергии.

                               5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы. 
5.2. Председателем рабочей группы является заместитель главы Ербогаченского муниципального образования .
5.3. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, председательствует на заседаниях, осуществляет общий контроль за проведением заседаний рабочей группы.
5.4. Секретарем является один из членов рабочей группы. Секретарь организует сбор и подготовку материалов к заседаниям рабочей группы; информирует членов рабочей группы о месте и времени проведения очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; при необходимости организует приглашение специалистов администрации  поселения и района,  представителей теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, представителей заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
5.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.6. Заседания рабочей группы проводит ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы.
5.7. Заседания рабочей группы оформляются протоколом заседания, который подписывают председатель рабочей группы (в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы), секретарь рабочей группы.
Протоколы заседаний рабочей группы направляются всем членам рабочей группы и заинтересованным организациям (по согласованию).
5.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав рабочей группы.



