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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
ЕРБОГАЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ» УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 19.12.2017 ГОДА № 137-П «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования» от 06.10.2016г № 139-п, постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования «Об утверждении перечня муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования на 2017-2022 годы» от 02.11.2017 г. № 97-п, администрация Ербогаченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее- Программа):

1.1. пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции «Финансирование, осуществляющееся за счет средств местного бюджета:

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 4215,08тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 2716,22049 тыс. руб.;

областного бюджета 317,99051 тыс. руб.;

федерального бюджета 1080,869 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2018 год 1465,08 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 516,22049 тыс. руб.;

областного бюджета 267,99051 тыс. руб.;

федерального бюджета 680,869 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2019 год 1000 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 1000тыс. руб.;

областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2020 год 100 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 100 тыс. руб.;

областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.; 
иные источники 0 тыс. руб.;

на 2021 год 100 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 100 тыс. руб.;
областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2022 год 1450 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 1000 тыс. руб.;

областного бюджета 50 тыс. руб.;

федерального бюджета 400 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.
1.2. Абзац второй п. 6 Ресурсное обеспечение программы читать в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4215,08 тыс. руб.

Табл. 3

	Период реализации программы
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Финансовые средства, всего
	В том числе по источникам:

	
	
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Иные источники

	Всего за весь период
	4215,08
	2716,22049
	317,99051
	1080,869
	0

	в том числе по годам:
	
	
	
	
	

	2018 год
	1465,08
	516,22049
	267,99051
	680,869
	0

	2019 год
	1000
	1000
	0
	0
	0

	2020 год
	100
	10000
	0
	0
	0

	2021 год
	100
	100
	0
	0
	0

	2022 год
	1450
	1000
	50
	400
	0


2. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ербогаченский вестник» и разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Ербогаченского 
муниципального образования

Л.А. Ухова
Приложение 1

к Постановлению администрации

Ербогаченского муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»
С. ЕРБОГАЧЕН
2017 ГОД
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы» 

	Основание для разработки программы
	1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

2. статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в действующей редакции);

3. Устав Ербогаченского муниципального образования;

4. Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования от 06.10.2016г. № 139-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования»;
5. Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017г №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

	Подпрограмма
	Не предусмотрена

	Координатор
	Глава Ербогаченского муниципального образования

	Ответственный исполнитель
	Администрация Ербогаченского муниципального образования

	Соисполнитель
	Не предусмотрен


	Цель программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ербогаченского муниципального образования

	Задачи программы
	1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2018-2022 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 4215,08тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 2716,22049 тыс. руб.;

областного бюджета 317,99051 тыс. руб.;

федерального бюджета 1080,869 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2018 год 1465,08 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 516,22049 тыс. руб.;

областного бюджета 267,99051 тыс. руб.;

федерального бюджета 680,869 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2019 год 1000 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 1000тыс. руб.;

областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2020 год 100 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 100 тыс. руб.;

областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.; 
иные источники 0 тыс. руб.;

на 2021 год 100 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 100 тыс. руб.;

областного бюджета 0 тыс. руб.;

федерального бюджета 0 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.;

на 2022 год 1450 тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 1000 тыс. руб.;

областного бюджета 50 тыс. руб.;

федерального бюджета 400 тыс. руб.;

иные источники 0 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения 


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ
Настоящая Программа разработана в целях решения вопросов местного значения, определенных в п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства и создания комфортных условий для проживания граждан и направлена на реализацию на территории Ербогаченского муниципального образования приоритетного государственного проекта «Формирование комфортной городской среды».

При разработке Программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В Иркутской области разработана государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», которая направлена на решение проблем в сфере благоустройства в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. На территории Ербогаченского муниципального образования таким населенным пунктом является село Ербогачен с численностью населения 1890 человека. Многоквартирных домов с дворовыми территориями нет. В связи с тем, что жилой фонд населенного пункта состоит только из частного сектора и насчитывает 811 домовладений граждан, вопросы благоустройства дворовых территорий не подлежат включению в муниципальную программу.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории и площади озеленения.

До настоящего времени благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании осуществлялось за счет средств местного бюджета, предусмотренных по статье «Благоустройство» и субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. Некоторые виды работ по благоустройству вообще не проводились устройство спортивных площадок, благоустройство скверов, парка. 
На территории с. Ербогачен имеется 3 детских площадки, сквер, в центре которого расположен памятник Герою Советского Союза И.П. Увачану, мемориальная доска с фамилиями погибших земляков, стенд с фотографиями участников ВОВ, где ежегодно проходит торжественный митинг, посвященный Дню Победы. По результатам проведенной инвентаризации было выявлено 10 общественных территорий, требующих проведения благоустройства.

 Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- ремонт и замена ограждений;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и объектам недвижимого имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в Ербогаченском муниципальном образовании, обеспечат единый подход к вопросам благоустройства на территории поселения и создадут условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей села.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Ербогаченском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Ербогаченском муниципальном образовании

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Всего по МО
	Значения показателей по годам

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1.
	Общее количество территорий общественного пользования
	ед./кв.м.
	10
	9
	9
	10

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	-
	-
	-
	-

	3.
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	га
	-
	-
	-
	

	4.
	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	%
	-
	-
	-
	-

	5.
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
	кв.м.
	-
	-
	-
	-


2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий общественных пространств при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории Ербогаченского муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общественного пользования.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Ербогаченского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ
Целевыми индикаторами муниципальной Программы являются:

- количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации Программы;

- количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических ли и индивидуальных предпринимателей по заключенным соглашениям;

- процент инвентаризированных индивидуальных домовладений и земельных участков для их размещения от общего количества индивидуальных домовладений.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 1.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации муниципальной Программы рассчитан на 2018-2022 годы. Разделения реализации программы на этапы не предусматривается.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (Приложение 5), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования.

Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (Приложение 3), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Ербогаченского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Ербогаченского муниципального образования.

Мероприятие 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования от 24.07.2017 года №61-п, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Ербогаченского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Ербогаченского муниципального образования.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в Приложении 2.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6255,08 тыс. руб.

Табл. 3

	Период реализации программы
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Финансовые средства, всего
	В том числе по источникам:

	
	
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Иные источники

	Всего за весь период
	4215,08
	2716,22049
	317,99051
	1080,869
	0

	в том числе по годам:
	
	
	
	
	

	2018 год
	1465,08
	516,22049
	267,99051
	680,869
	0

	2019 год
	1000
	1000
	0
	0
	0

	2020 год
	100
	10000
	0
	0
	0

	2021 год
	100
	100
	0
	0
	0

	2022 год
	1450
	1000
	50
	400
	0


Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период с учетом возможностей местного бюджета.
7. Риски и меры по управлению рисками

К основным рискам реализации программы относятся риски изменения законодательства, социальные риски, финансовые, бюджетные риски и организационные риски

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№
	Описание рисков
	Меры по снижению рисков

	1.
	Риски изменения законодательства

	1.1.
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы.
	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Ербогаченского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы.

	2.
	Социальные риски

	2.1.
	Низкая активность населения
	Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы

	3.
	Финансовые, бюджетные риски

	3.1.
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы.
	Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета

	4.
	Организационные риски

	4.1.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.
	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы.


Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Ербогаченского муниципального образования. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

В связи с этим, администрация Ербогаченского муниципального образования ежегодно осуществляет контроль:

- за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

- соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении, договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

- соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

- оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы ее исполнитель и соисполнители вправе инициировать внесение изменений в муниципальную подпрограмму в части изменения:

- объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

- состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

- ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

- показателей эффективности реализации муниципальной программы;

- продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Исполнитель муниципальной программы ежегодно готовит отчет в срок и по формам согласно постановлению администрации Ербогаченского муниципального образования от 06.10.2016г. № 139-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования».

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств при реализации Программы осуществляет отдел по экономике и финансам администрации Ербогаченского муниципального образования.
9. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
 Утверждение и внедрение мероприятий программы создаст условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования.

 В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.
Реализация программы при ее финансировании в полном объеме позволит достигнуть следующих результатов:

- количество благоустроенных общественных территорий – 10 ед.;

- количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических ли и индивидуальных предпринимателей – 19 ед.;

- 100 % инвентаризация индивидуальных домовладений и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных домовладений.
Источниками получения информации о значениях показателей эффективности являются:

- отчетная информация структурных подразделений Администрации;

- статистическая отчетность. 
Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно на основе методики оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования от 06.10.2016г. №139-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования».
Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Базовое значение за отчетный период 2017 год
	Планируемое значение 2018 год
	Планируемое значение 2019год
	Планируемое значение 2020 год
	Планируемое значение 2021 год
	Планируемое значение 2022 год

	
	
	
	отчет
	
	
	
	
	

	1
	количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации Программы
	Шт.
	0
	0,5
	0,5
	2
	2
	2

	2
	количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заключенным соглашениям
	Шт.
	0
	0
	1
	4
	4
	5

	3
	процент проинвентаризированных индивидуальных домовладений и земельных участков для их размещения от общего количества индивидуальных домовладений
	%.
	0
	100
	100
	100
	100
	100


Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»
Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Мероприятия по реализации муниципальной программы
	Срок исполнения 
	Источники финансирования
	Объем финансирования всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	2018 год (тыс. руб.)
	2019 год (тыс. руб.)
	2020 год (тыс. руб.)
	2021 год (тыс. руб.)
	2022 год (тыс. руб.)
	Взаимосвязь с целевыми показателями

	1.
	Благоустройство общественных территорий, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Территория по ул. Юктуконской (устройство спортивно-игровой площадки)
	2020
	МБ
	0
	
	
	0
	
	
	1

	
	
	
	ОБ
	0
	
	
	0
	
	
	1

	
	
	
	ФБ
	0
	
	
	0
	
	
	1

	1.2.
	Территория по ул. Ленина 21 (устройство спортивно-игровой площадки)
	2018-2019
	МБ
	1516,22049
	516,22049
	1000,0
	
	
	
	1

	
	
	
	ОБ
	87,00
	87,00
	0
	
	
	
	1

	
	
	
	ФБ
	861,85951
	861,85951
	0
	
	
	
	1

	1.3.
	Сквер, ул. Комсомольская
	2021
	МБ
	0
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	1

	1.4.
	Детская игровая площадка по ул. Советской (обустройство дополнительных элементов)
	2022
	МБ
	100,00
	
	
	
	
	100,0
	1

	
	
	
	ОБ
	0
	
	
	
	
	0
	1

	
	
	
	ФБ
	0
	
	
	
	
	0
	1

	1.5.
	Территория у памятника П.Д. Пянде
	2020
	МБ
	100,00
	
	
	100,0
	
	
	1

	
	
	
	ОБ
	0
	
	
	0
	
	
	1

	
	
	
	ФБ
	0
	
	
	0
	
	
	1

	1.6.
	Детская игровая площадка по ул. Заречной (обустройство дополнительных элементов)
	2021
	МБ
	100,00
	
	
	
	100,0
	
	1

	
	
	
	ОБ
	0
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	ФБ
	0
	
	
	
	
	
	1

	1.7
	Территория по ул. Юности (устройство спортивно-игровой площадки)
	2022
	МБ
	900,00
	
	
	
	
	900,00
	1

	
	
	
	ОБ
	50,00
	
	
	
	
	50,00
	1

	
	
	
	ФБ
	40,00
	
	
	
	
	400,00
	1

	2.
	Благоустройство земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Согласно адресного перечня (приложение № 3)
	2018-2022
	Финансовые средства собственников
	Объем средств уточняется
	
	
	
	
	
	2

	3.
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных домовладений и земельных участков, предоставленных для их размещения
	2018-2022
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	4.
	Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	2018-2022
	Финансовые средства собственников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4


Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДУ В С. ЕРБОГАЧЕН
	№ п/п
	Улица
	Дом
	Примечание

	1.
	Юбилейная
	19
	

	2.
	Лесная
	8
	

	3.
	Комсомольская
	7а/1
	

	4.
	Комсомольская
	7а/3
	

	5.
	40 лет Победы
	5-1
	

	6.
	40 лет Победы
	3
	

	7.
	Советская
	14
	

	8.
	Советская
	17 корп.3 строение 2
	

	9.
	Первомайская
	17
	

	10.
	Ленина
	7
	

	11.
	Советская
	6а
	

	12.
	Ленина
	25
	

	13.
	Комсомольская
	19
	

	14.
	Маркова
	2
	

	15.
	Советская
	6
	

	16.
	Строителей
	22
	

	17.
	Юности
	9
	

	18.
	Советская
	5
	

	19.
	Советская
	1
	


Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДУ В С. ЕРБОГАЧЕН
	№ п/п
	Улица 
	Дом 
	Примечание

	1.
	Комсомольская
	15
	

	2.
	Логовая
	7
	

	3.
	Юбилейная
	4
	

	4.
	Энергетиков
	3-2
	

	5.
	Энергетиков
	9-1
	

	6.
	Энергетиков
	9-2
	

	7.
	Транспортная
	
	

	8.
	Юктуконская
	13
	

	9.
	Лесная
	4-3
	

	10.
	Лесная
	4-2
	

	11.
	Транспортная
	13-1
	


Приложение № 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДУ В С. ЕРБОГАЧЕН
	№ п/п
	Улица
	Дом
	Примечание

	1
	Сквер, ул. Комсомольская
	
	Благоустройство территории, в т.ч. устройство ограждения, установка объектов благоустройства, малых архитектурных форм, реставрация памятника

	2
	Территория у памятника П.Д. Пянде
	
	Благоустройство территории, в т.ч. устройство ограждения, установка объектов благоустройства, малых архитектурных форм, реставрация памятника

	3  
	Территория по ул. Ленина 21
	
	Устройство спортивно-игровой площадки

	4
	Детская игровая площадка по ул. Советской
	
	Установка игровых сооружений, освещение, малые архитектурные формы

	5
	Детская игровая площадка по ул. Заречной
	
	Установка игровых сооружений, освещение, малые архитектурные формы

	6
	Территория по ул. Юктуконской
	
	Устройство спортивно-игровой площадки

	7
	Территория по ул. Юности
	
	Устройство спортивно-игровой площадки
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